Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18 I 110/18, 32/20),  te članka 33. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/21,4/22) Općinska načelnica Općine Orehovica podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orehovica za 2023.godinu

Ovim izvješćem određuje se  izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Općine Orehovica za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje i sanacija deponije smeća i javne rasvjete.

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2023. godini obuhvaća:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Ukupna vrijednost izvršenih radova održavanja iznosi 74.777,260 euro,  a

sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Održavanje nerazvrstanih cesta – redovno : 29.880,78 eura

Održavanje nerazvrstanih cesta planira se u količinama sukladno vagarskim listovima i potpisanim satnicama rada stroja, po cijenama iz ponude i ugovora nakon provedenog postupka jednostavne nabave.

- Sanacija oštećenih asfaltnih zastora na području svih naselja Općine Orehovica: 44.896,50 euro (radovi i nadzor)

Ukupna  sredstva se osiguravaju iz prihoda komunalne naknade, te ostalih nenamjenskih prihoda proračuna općine Orehovica.

- Održavanje groblja – Orehovica i Podbrest

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz grobne naknade,  i ostalih prihoda od groblja  za:

- Održavanje groblja i odvoz komunalnog otpada sa groblja Orehovica i Podbrest 5.496,60 €

| Cijena obvezne minimalne javne usluge po korisniku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIKUPLJANJE MKO PUTEM KONTEJNERA – 13 % PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost u km | KAMION PODIZAČ |  |  |  |  |  | KAMION NAVLAKAČ |  |
|  | Klasični kontejneri |  |  |  | PRESS kontejneri |  | Roll kontejneri |  |
|  | Bruto težine do 1000 kg |  | Bruto težine 1001 kg i veće |  | bruto težine do 8 t |  | bruto težine do 16 t |  |
|  | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om |
| Do 5,0 | 34,47 | 38,95 | 35,79 | 40,45 | 38,44 | 43,44 | 45,07 | 50,93 |
| 5,1 - 10,0 | 44,41 | 50,18 | 45,74 | 52,87 | 48,39 | 54,68 | 51,70 | 58,42 |
| 10,1 - 15,0 | 53,69 | 60,67 | 55,01 | 62,17 | 57,67 | 65,16 | 62,31 | 70,41 |
| 15,1 - 20,0 | 60,98 | 68,91 | 62,31 | 70,41 | 66,28 | 74,90 | 70,26 | 79,39 |
| 20,1 - 30,0 | 67,61 | 76,40 | 68,93 | 77,90 | 72,91 | 82,39 | 78,21 | 88,38 |
| 30,1 - 40,0 | 72,91 | 82,39 | 74,24 | 83,89 | 78,88 | 89,13 | 84,84 | 95,87 |
| 40,1 - 50,0 | 76,89 | 86,88 | 78,21 | 88,38 | 83,52 | 94,37 | 90,14 | 101,86 |
| Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA ODLAGALIŠTU TOTOVEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijene izražene u kn/t |  |  | Miješani komunalni otpad |  |  |  |  |  |
| Predani MKO |  |  | 50,37 |  |  |  |  |  |
| P D V 13 % |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |
| U K U P N O : |  |  | 56,92 |  |  |  |  |  |

Dinamika odvoza podređena je potrebama i napunjenosti posuda za otpad.

Izvor financiranja: grobna naknada i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica

- Održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje deponije smeća i javne rasvjete

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade,  i ostalih prihoda iz proračuna Općine Orehovica kako slijedi:

| Opis poslova | Iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1. čišćenje snijega | 2.916,98 | Komunalna naknada |
| 2. održavanje javne rasvjete | 8.451,25 | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |
| 3.održavanje postrojenja i opreme – strojevi za uređenje javnih površina | 12.321,43 | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |
| 4.košnja trave na bivšim deponijima smeća | 875,00 | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |
| 5.Uređenje centra naselja Orehovica | 0,00 | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |
| 6.Hortikulturno uređenje naselja, groblja | 25.797,82 | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |

Usluga čišćenja snijega u zimskom periodu planirana je u iznosu od 2.916,98 eura, a temelji se na procijenjenoj prosječnoj količini padalina u zimskom periodu i na cijenama kako slijedi:

| Red. br. | VRSTA VOZILA ILI STROJA (sa vozačem ili strojarom) | Cijena za 1 (jedan) sat efektivnog rada Kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radno vozilo sa ralicom | 65,00 euro + PDV/ 1 h |
| 3. | Radni vozilo/stroj sa utovarivačem | 55,00 euro + PDV/ 1h |
| 5 | Aktivno/pasivno dežurstvo | 470,00 euro + PDV/ mjesec |

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 024-02/24-01/04

Urbroj: 2109-22-01-24-1

Orehovica, 29.03.2024.

Općinska načelnica Općine Orehovica

Dijana Novak, mag.oec.