Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18,32/20) te članka 33. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije, broj  07/21, 4/22) Općinska načelnica Općine Orehovica podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Orehovica za 2023. godinu

Ovim izvješćem određuje se opseg izvršenja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2023. godini za:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

- nerazvrstane ceste,

- javne površine,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- Komunalne vodne građevine

- Gradnja građevina za gospodarenje otpadom.

1.NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

1.1 Izgradnja prilazne ceste kod novoizgrađenog vrtića u Orehovici

PLANIRANO: 2.500,00 eura

IZVRŠENO: 2.473,63

Izvor financiranja : proračun Općine Orehovica (komunalni doprinos i ostali nenamjenski prihodi)

1.2.  Izgradnja prometnica- zona Križopotje – I faza

PLANIRANO: 51.570,00 eura

IZVRŠENO: 51.561,33 eura

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica  – (komunalni doprinos i ostali nenamjenski prihodi) i Ministarstvo regionalnog razvoja u fondova EU

1.3.  Izgradnja prometnica- zona Križopotje – II faza

PLANIRANO: 70.000,00 eura

IZVRŠENO: 64.794,54 eura

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica  – (komunalni doprinos i ostali nenamjenski prihodi) Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo regionalnog razvoja u fondova EU

1.4  Oprema za videonadzor javnih površina Općine Orehovica

PLANIRANO: 6.600,00 eura

IZVRŠENO: 3.515,00 eura

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica

1.5. Modernizacija i dopuna dječjih igrališta (projektno-tehnička dokumentacija i igrala)

PLANIRANO: 78.860,00 eura

IZVRŠENO: 78.738,39 eura

Izvori financiranja: proračun Općine Orehovica, te sredstva LAG-a

1.6. Nabava i postavljanje umjetne trave na dječjem igralištu u ulici A. Cesarca u Orehovici

PLANIRANO: 28.750,00 eura

IZVRŠENO: 28.743,75 eura

Izvori financiranja: proračun Općine Orehovica,

1.7.  Vertikalna prometna signalizacija- turistička i obavijesna

PLANIRANO : 20.000,00 eura

IZVRŠENO: 9.550,46 eura

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica,

2. JAVNA RASVJETA

U 2023. godini izgradnja javne rasvjete nije planirana.

3. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Gradnja komunalnih vodnih građevina u 2023. godini nije planirana.

4. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2023. godini nije planirana.

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 024-01/24-01/05

Urbroj: 2109-22-02-24-1

Orehovica, 29.03.2024.

Općinska načelnica Općine Orehovica

Dijana Novak, mag.oec.