PRIJEDLOG!!!

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj  68/18, 110/18, 32/20),  te članka 16. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 7/21, 4/22) Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj 16. sjednici, održanoj dana ______________godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE OREHOVICA

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. na području Općine Orehovica mijenja se i glasi:

" Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2024. godini obuhvaća:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Ukupna vrijednost održavanja iznosi 74.000,00 euro,  a

sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Održavanje nerazvrstanih cesta – redovno : 17.000,00 eura

Održavanje nerazvrstanih cesta planira se u obimu od 964,82 t materijala po cijeni od 12,50 eura/t, 30 sati rada gredera po cijeni od 75,00€/h, 43 sati razgrtanja navezenog materijala po cijeni od 62,50 €/h  rada stroja

- Sanacija oštećenih asfaltnih zastora na području svih naselja Općine Orehovica: 20.000,00 euro (radovi i nadzor)

- Proširenje poljskih puteva u iznosu od 37.000,00 eura

Ukupna  sredstva se osiguravaju iz prihoda komunalne naknade,  zakupa poljoprivrednog zemljišta, te ostalih nenamjenskih prihoda proračuna općine Orehovica.

- Održavanje groblja – Orehovica i Podbrest

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz grobne naknade,  i ostalih prihoda od groblja  za:

- Održavanje groblja i odvoz komunalnog otpada sa groblja Orehovica i Podbrest 4.500,00 €

| Cijena obvezne minimalne javne usluge po korisniku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIKUPLJANJE MKO PUTEM KONTEJNERA – 13 % PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udaljenost u km | KAMION PODIZAČ |  |  |  |  |  | KAMION NAVLAKAČ |  |
|  | Klasični kontejneri |  |  |  | PRESS kontejneri |  | Roll kontejneri |  |
|  | Bruto težine do 1000 kg |  | Bruto težine 1001 kg i veće |  | bruto težine do 8 t |  | bruto težine do 16 t |  |
|  | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om |
| Do 5,0 | 34,47 | 38,95 | 35,79 | 40,45 | 38,44 | 43,44 | 45,07 | 50,93 |
| 5,1 - 10,0 | 44,41 | 50,18 | 45,74 | 52,87 | 48,39 | 54,68 | 51,70 | 58,42 |
| 10,1 - 15,0 | 53,69 | 60,67 | 55,01 | 62,17 | 57,67 | 65,16 | 62,31 | 70,41 |
| 15,1 - 20,0 | 60,98 | 68,91 | 62,31 | 70,41 | 66,28 | 74,90 | 70,26 | 79,39 |
| 20,1 - 30,0 | 67,61 | 76,40 | 68,93 | 77,90 | 72,91 | 82,39 | 78,21 | 88,38 |
| 30,1 - 40,0 | 72,91 | 82,39 | 74,24 | 83,89 | 78,88 | 89,13 | 84,84 | 95,87 |
| 40,1 - 50,0 | 76,89 | 86,88 | 78,21 | 88,38 | 83,52 | 94,37 | 90,14 | 101,86 |
| Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA ODLAGALIŠTU TOTOVEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijene izražene u kn/t |  |  | Miješani komunalni otpad |  |  |  |  |  |
| Predani MKO |  |  | 50,37 |  |  |  |  |  |
| P D V 13 % |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |
| U K U P N O : |  |  | 56,92 |  |  |  |  |  |

Dinamika odvoza podređena je potrebama i napunjenosti posuda za otpad.

Izvor financiranja: grobna naknada i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica

- Održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje deponije smeća i javne rasvjete

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade,  i ostalih prihoda iz proračuna Općine Orehovica kako slijedi:

|  | Opis poslova |  | Iznos |  | Izvor financiranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. čišćenje snijega |  | 5.500,00 |  | Komunalna naknada |  |
|  | 2. održavanje javne rasvjete |  | 15.000,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |
|  | 3.održavanje postrojenja i opreme – strojevi za uređenje javnih površina |  | 23.000,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |
|  | 4.Uređenje bivših deponija smeća |  | 7.500,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |
| 5.Sanacija odbačenog otpada u Vulariji |  | 18.845,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |  |
| 6.Sanacija divljeg odlagališta otpada u Podbrestu |  | 24.224,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |  |
| 7.Održavanje javne rasvjete |  | 15.000,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |  |
|  | 8.Hortikulturno uređenje naselja, groblja |  | 24.000,00 |  | Komunalna naknada, ostali prihodi iz općinskoga proračuna |  |

Usluga čišćenja snijega u zimskom periodu planirana je u iznosu od 5.500,00 eura, a temelji se na procijenjenoj prosječnoj količini padalina u zimskom periodu i na cijenama kako slijedi:

| Red. br. | VRSTA VOZILA ILI STROJA (sa vozačem ili strojarom) | Cijena za 1 (jedan) sat efektivnog rada Kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radno vozilo sa ralicom | 65,00 euro + PDV/ 1 h |
| 3. | Radni vozilo/stroj sa utovarivačem | 55,00 euro + PDV/ 1h |
| 5 | Aktivno/pasivno dežurstvo | 470,00 euro + PDV/ mjesec |

Članak 2.

U ostalim dijelovima Program iz članka 1. ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA

KLASA:

URBROJ:

Orehovica, __________________________

PREDSJEDNIK

Vedran Kovač

Obrazloženje:

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Orehovica usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Općine Orehovica.